**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКВАСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

404209 с. Новая Квасниковка ул. Школьная 17А тел.\факс: 8(84493) 4-53-33

Email: novaya\_kvasnikovka@mail.ru

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 18 октября 2019 года № 49

Об утверждении муниципальной программы **«*Формирование******современной городской среды***» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Новоквасниковского

сельского поселения В.Н.Сопивский

Приложение

к постановлению администрации

 Новоквасниковского сельского поселения

от 18 октября 2019 г. № 49

Раздел I

Муниципальная программа

«*Формирование современной городской среды*» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год.

Сроки и этапы реализации программы: программа реализуется в один этап в 2020 году

Утверждена постановлением администрации Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области от 18.10.2019 года № 49 «Об утверждении муниципальной программы «*Формирование современной городской среды*» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год.

Раздел II

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Новоквасниковском сельском поселении Волгоградской области

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей администрации Новоквасниковского сельского поселения является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа «*Формирование современной городской среды*» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Новоквасниковского сельского поселения.

Показатели, характеризующие проблемную сферу.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицы измерения | Значение по годам | Выводы |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| Количество и площадь муниципальных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные) |
|  | шт./тыс.кв.м. | 10000 | 10000 | 10000 |  |
| Доля и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий |
|  | %/тыс.кв.м. | 20% | 20% | 20% |  |
| Доля и площадь муниципальных территорий общего пользования от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве |
|  | %/тыс.кв.м. | 80% | 80% | 80% |  |

2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий ­­­­­­­Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новоквасниковского сельского поселения.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, характеристика вклада городского округа в достижение результатов приоритетного проекта

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Новоквасниковского сельского поселения, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей муниципального образования. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.) увеличивается, тем самым сокращается общая потребность в благоустройстве территорий общего пользования (парки, скверы, набережные и др.)

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования;

улучшение внешнего облика с. Новая Квасниковка и мест массового пребывания населения;

достижения показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти.

[Перечень](#P643) целевых показателей Программы представлен в приложении 2 к муниципальной Программе.

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2020 год

Общий объем финансирования Программы на 2020 год составит \_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей., в том числе:

средства областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей,

средства местного бюджета – \_ 335,00\_\_\_\_ тыс. рублей.

Внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ *формирования современной городской среды*.

Ресурсное [обеспечение](#P1335) Программы представлено в приложении 4 к муниципальной программе.

5. Сроки реализации программы

Подпрограмма реализуется в 2020 году в один этап.

6. Обобщенная характеристика основных

мероприятий программы

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", которое включает в себя следующие мероприятия:

 благоустройство общественной территории Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

отсутствие необходимости инвентаризации дворовых и общественных территорий сельских поселений в связи с отсутствием населенных пунктов с численностью более 1000 (одна тысяча) человек.

утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами  дизайн-проекта благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта не позднее 08 ноября 2019 г.

[Перечень](#P848) мероприятий программы представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел III

Приложение 1

Паспорт муниципальной программы

«*Формирование современной городской среды»* Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области |
| Участники программы | Администрация Новоквасниковского сельского поселения |
| Цели программы | Основными целями программы являются:1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;2. создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения. |
| Задачи программы | повышение уровня благоустройства территорий общего пользования (парков, скверов, площадей, набережных и др.);формирование реализованных практик благоустройства на территории Новоквасниковского сельского поселения;повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Новоквасниковского сельского поселения |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  количество благоустроенных территорий общего пользования;площадь благоустроенных территорий общего пользования;доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы |  2020 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2020 год составит \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в т.ч.:средства областного бюджета \_\_\_\_\_ тыс. рублей.; средства местного бюджета – \_\_335,00\_\_ тыс. рублей;внебюджетные средства - \_\_\_\_\_\_тыс.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  благоустройство не менее 1 территорий общего пользования;улучшение внешнего облика с. Новая Квасниковка и мест массового пребывания населения; |

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) программы «Формирование современной городской среды» Новоквасниковского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
|  2020 год |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м.  | 400 |
| 3 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты  | 35 |
| 4 | Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020 год не позднее 31.12.2020 в полном объеме | Проценты | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1.Реализация проекта «Благоустройство территории в с. Новая Квасниковка | Администрация | январь | декабрь | - улучшение экологической обстановки на территории поселения;- улучшение эстетического вида территории поселения;- создание уютной и теплой обстановки для отдыха граждан и гостей нашего села;- увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения  | благоустройство |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Формирование современной городской среды» Новоквасниковского сельского поселения Волгоградской области на 2020 год | 2020 | Администрация Новоквасниковского сельского поселения | 0 | 0 | 0 | 335,0  | 0 |

Приложение 5

Перечень территорий общего пользования Новоквасниковского сельского поселения включенных в Программу на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ  |
| 1 | (Общественная территория) Территория центрального парка. Участок прилегающий с южной стороны к зданию Новоквасниковского КДО расположенного по адресу: 404209, Волгоградская область, Старополтавский район с. Новая Квасниковка, ул. Школьная 20 | 1200,00 м2 ( в соответствии с приложением 2) | Благоустройство |