**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОКВАСНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

404209 с. Новая Квасниковка ул. Школьная 17А тел.\факс: 8(84493) 4-53-33

Email: [novaya\_kvasnikovka@mail.ru](mailto:novaya_kvasnikovka@mail.ru)

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

17 сентября 2019 г. № 9

**Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по реализации муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год.**

В целях обеспечения реализации муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год и в соответствии с Уставом Новоквасниковского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) по реализации муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит обязательному опубликованию на официальном сайте Новоквасниковского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Новоквасниковского сельского поселения Старополтавского муниципального района Волгоградской области В.Н. Сопивского

Глава Новоквасниковского

сельского поселения В.Н.Сопивский

Приложение

к распоряжению администрации

Новоквасниковского сельского поселения

от 17.09.2019 года № 9

**План основных мероприятий (дорожная карта) по реализации муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирование современной городской среды» на 2020 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственные исполнители |
| 1 | Разработка и опубликование для общественного обсуждения (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования) проекта муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | до 18.09.2019 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  Л.В. Меденцова |
| 2 | Утверждение и публикация порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | до 18.09.2018 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  Л.В. Меденцова |
| 3 | Утверждение и публикация Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год наиболее посещаемых территорий общего пользования муниципального образования | до 18.09.2019 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  Л.В. Меденцова |
| 4 | Разработка, утверждение и публикация Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | до 18.09.2019 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  Л.В. Меденцова |
| 5 | Создание общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2017 год, проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы | до 18.09.2019 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  Л.В. Меденцова |
| 6 | Утверждение, с учетом результатов общественного обсуждения, муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | 18.10.2019 г. | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  . |
| 7 | Подготовка и утверждение, с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц, дизайн-проекта благоустройства каждой территории, включенной в муниципальную программу Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год. | до 08.11.2019 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  Л.В.Меденцова  Старополтавского муниципального района Мелкумов А.С. (по согласованию) |
| 8 | Подписание соглашения с комитетом ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области о предоставлении субсидии | до 01.03.2020 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский |
| 9 | Подготовка конкурсной документации | до 16.03.2020 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н. Сопивский  Ведущий специалист администрации  И.Г.Цымбал |
| 10 | Подготовка и проведение конкурсных процедур по отбору подрядных организации | до 16.04.2020 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский  Ведущий специалист администрации  И.Г.Цымбал |
| 11 | Подписание муниципального контракта | до 01.05.2020 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский |
| 12 | Реализация муниципальной программы Новоквасниковского сельского поселения «Формирования современной городской среды» на 2020 год | с 01.05.2020года по 01.10.2020 года | Глава Новоквасниковского сельского поселения В.Н.Сопивский |